Template:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** |  | ***Tijd:*** |  | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 14-3-2024 | ***Tijd:*** | 13:17 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | *Added two custom projectile shooting guns*  *(S2 T3) & (S2 T2)* | *Work on arduino check*  *(S2 T5)* | *Niet volledig weten hoe ik dat doe.* | *Experimenteren en vragen aan Sander of Tom.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 18-3-2024 | ***Tijd:*** | 9:09 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | (S2 T5) | fix item pickup and change controls when arduino (S2 T6&7) | weet niet of de beste optie is om statics te gebruiken | onderzoeken hoe statics werken en bepalen wat de beste optie is |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 19-3-2024 | ***Tijd:*** | 9:12 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | Debugging and (S2 T6) | Debugging and possibly fix autopickup(S2 T7) | n/a | n/a |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 20-3-2024 | ***Tijd:*** | 9:45 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | debugging (S2)  made item pickup function on item your looking at (S2 T7) | make interactable that funtion through arduino (S2 T8) | need to find a way to make it function | ressearch and consult the unity documentation |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 21-3-2024 | ***Tijd:*** | 11:52 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | started work on (S2 T8) | contunie work on (S2 T8) | nvt. | nvt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 25-3-2024 | ***Tijd:*** | 9:16 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | blender onderzoek | beginnen met blender | nog geen ervaring met blender | hulp vragen aan werknemers en stagebegeleider |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 26-3-2024 | ***Tijd:*** | 10:15 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | Begonnen met blender curses (S3 T1) | Verder met (S3 T1) | Nvt. | Nvt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Datum:*** | 2-3-2024 | ***Tijd:*** | 9:10 | |
| *Scrummaster:* | Sander Hopman | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| *Niek:* | (S3 T1) | Verder met (S3 T1) | Nvt. | Nvt. |